Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko

Mokrsko 231

tel./fax ( 043) 886 32 77

e-mail: urzad@mokrsko.pl

www.bip.mokrsko.akcessnet.net

NIP  832-19-79-374

REGON   730934654

Znak sprawy: ZFIiS 271.3.1.2012

Specyfikacja Istotnych

WARUNKÓW zamówienia

dla przetargu nieograniczonego:

NA WYKONANIE ZADANIA:

„Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”.

dofinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  w ramach PROW na lata 2007-2013.

Opracował:

Beata Marczak

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Tomasz Kącki

Mokrsko, dnia 21  marca 2012r.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dla przetargu nieograniczonego na:

wykonanie zadania:

„Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”.

Nr postępowania: ZFIiS 271.3.1.2012 składa się z następujących części:

STRONA TYTUŁOWA ………………………………………………………………. str.1

SPIS TREŚCI ………………………………………………….………….……………str.2

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ……………………………...……………. str.4

FORMULARZ OFERTY – WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 1...............................…......str.19

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI I -– WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 1.1............str.21

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI II -– WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 1.2...........str.24

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– WZÓR: ZAŁĄCZNIK NR 2

.........................................................str.25

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia– WZÓR: ZAŁĄCZNIK NR 3

.........................................................str.26

WYKAZ OSÓB KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE

– WZÓR: ZAŁĄCZNIK NR 4 ………………..……………. str.27

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT – WZÓR: ZAŁĄCZNIK NR 5  ….………. str.28

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI  –załącznik NR 6………………………..…. str.29

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI I –załącznik nr 7…………………………..…. str.30

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI II –załącznik nr 8………………………..…. str.48

Opis wyposażenia szaf sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z systemem monitoringu obowiązujący w gminie Mokrsko zawiera załącznik Nr 9

PROJEKTY TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko

Mokrsko 231

tel./fax ( 043) 886 32 77

e-mail: urzad@mokrsko.pl

www.bip.mokrsko.akcessnet.net

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zwanej dalej p.z.p.

- Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

„Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”.

3.1.1 W ramach części I przedmiotu zamówienia należy wykonać zadanie:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko

- W ramach zadania przewiduje się budowę 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach (na wymienionych działkach):

Brzeziny - 29, 9, 10, 12,

Chotów - 445/2, 160, 122/3, 122/5, 126, 141, 134, 104/1, 104/2, 103, 445/1

Komorniki - 514, 439, 511, 444, 505,

Krzyworzeka - 210/1, 813/3, 810, 806, 805/3, 805/4, 808/3, 812/4, 97

Lipie - 263, 231, 232, 286,

Mątewki - 1/3, 37, 38, 82, 72, 17, 18, 13/4, 51, 43, 3, 4, 81

Mokrsko - 1117, 1116, 1587/1, 1125, 217/2, 33, 1124,

Motyl Żelazna - 175/1, 771, 173, 172/1, 822, 169, 168/1, 168/2, 186, 185/4

Mokrsko Kośnik dz. nr 1153

Ożarow - 253, 2780/1, 86, 701/9, 670, 671/1, 671/2, 672, 669/3, 676, 586/1, 587, 589, 590, 39, 552, 128, 603, 599,

Ożarow Kocilew - 593, 608,

Ożarow Sikornik - 867/1, 495, 496,

Ożarow Słoniny - 666, 664, 663, 631, 633,

Słupsko - 168/2, 220, 150/3, 139, 136, 130, 12, 10/1, 99, 100,

Stanisławów - 769/1, 769/2, 773/2,

- Zmówienie obejmuje budowę 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej oraz STWiOR z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w trakcie realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu (odstąpienie od umowy właściciela posesji) ilość przydomowych oczyszczalni wynagrodzenie umowne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone.

- Parametry i wymogi dla budowy oczyszczalni przydomowych.              Wymagania techniczne i parametry urządzeń określone zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Oczyszczalnia musi posiadać wydaną, zgodną z Dyrektywą Produktów Budowlanych 89/106/EEC, deklarację zgodności CE o spełnieniu przez Urządzenie wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC i na podstawie przeprowadzonych badań w jednostce notyfikowanej, odpowiadającą wszystkim standardom PN EN 12566-3 +A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. 3 część. Fabrycznie i (lub) na budowie zmontowane oczyszczalnie ścieków” potwierdzona załączonym do oferty Raportem z Badań z Laboratorium Notyfikowanego. Podstawowe elementy oczyszczalni to: reaktor, zbiornik oczyszczalni, studnia chłonna, kanały doprowadzające, kanały odpływowe, drenaż, przepompownia ścieków oczyszczonych, szafka sterująca, pompy mamutowe, sprężarka, elektrozawory.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych.                                                  Roboty te obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dostawy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami, oraz instalacji wprowadzenia oczyszczonych ścieków do ziemi, a w szczególności:

a)	Roboty przygotowawcze w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz wytyczenia geodezyjnego obiektów oczyszczalni.

b)	Dostawa i montaż zbiornika oczyszczalni

c)	Dostawa i montaż przepompowni ścieków

d)	Dostawa i montaż elementów studni chłonnej

e)	Dostawa i montaż elementów drenażu rozsączającego,

f)	Roboty ziemne dla zbiornika oczyszczalni, przepompowni, studni chłonnej, drenażu rozsączającego, przyłączy kanalizacyjnych i przyłączy elektrycznych.

g)	Dostawa i montaż przyłączy kanalizacji i zasilania elektrycznego w tym do instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej budynku,

h)	Rozruch techniczny i technologiczny.

i)	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

j)	Wykonanie badań ścieków oczyszczonych niezwłocznie po uruchomieniu oczyszczalni -  Parametry ścieków oczyszczonych spełniać muszą co najmniej wymagania określone w § 4 ust. 1 - załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). W przypadku negatywnego wyniku  badania z przyczyn leżących po stronie użytkownika Wykonawca sporządzi protokół potwierdzony przez użytkownika  który stanowić będzie element dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

k)	Indywidualne przeszkolenie użytkowników- potwierdzone na piśmie,

l)	Odtworzenie terenu po wykonaniu prac do stanu przed przystąpieniem do montażu,

m)	Wywóz nadmiaru ziemi powstałego w wyniku prac,

Oczyszczalnie budowane są w trudnych warunkach glebowych – piaski gliniaste, piaski ilaste, iły, gliny, co powoduje wymianę gruntu i z jednoczesnym wysokim poziomem wód gruntowych - budowę drenażu w nasypie.

3.1.2. W ramach części II  przedmiotu zamówienia należy wykonać zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków zlokalizowanej na działkach w obrębach – Brzeziny, Chotów, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów”

Jest to część zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjno-tłocznym obejmującej swym zasięgiem zlewnię miejscowości Krzyworzeka, Chotów, Ożarów i Mokrsko.

Zakres inwestycji:

- Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 2406mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 276mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN90 - 1236mb

PROFILE: P1-St19; S1-S37; St22-Sp1; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4; S13-Sp5; S14-Sp6; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Sp10;

S19-Sp11; S20-Sp12; S21-St81; St78-Sp13; S39-S40; S40-SI1; SI1-Sp14; St81-Sp15; St1-Sp41; St4-S44; S3-St122; S7-St134; S58-

St139; St138-Sp47; St139-Sp48

P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129

Tłocznia ścieków P1.

Przyłącze energetyczne do tłoczni P1.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej do tłoczni P1.

- Odcinek obejmujący wykonanie przepompowni ścieków P2 i P6 oraz zlewnie pompowni P6 i P2 oraz część zlewni pompowni P1; odcinek na południe od drogi powiatowej Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka do studni S121 na terenie miejscowości Ożarów; odcinek pomiędzy studniami S21, a S121, z wyłączeniem zlewni pompowni P5.

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 5313mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 3867mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 869mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 DN90 - 544mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 DN63 - 33mb

PROFILE: S1-S37 - odcinek od istniejącej studni S21 do S37; St28-Sp16; St29-Sp17; S22-St87; St85-Sp216; S23-St88; St88-Sp18;

St35-Sp19; St37-Sp20; S26-Sp21; S26-Sp22; St42-K10; S27-Sp24; St47-Sp25; St53-S41; S41-Sp26; S31-Sp27; St58-St91; St91-Sp28;

St61-Sp29; S33-Sp30; St64-Sp31; St66-Sp32; S34-St92; St92-Sp33; St71-Sp34; St73-Sp35; S35-Sp36; S36-S43; S43-Sp37; St74-K26;

St75-Sp38; St77-Sp39; S37-Sp40; P2-St144; S61-St158; St146-Sp49; S63-Sp50; St148-Sp51; St149-Sp52; S64-Sp53; St150-Sp54;

St152-Sp55; St153-Sp56; St154-Sp57; St155-K54; St158-Sp58; S62-Sp59; St143-Sp60; St144-Sp61; P6-S111; St316-S123; St322-

Sp182; St323-Sp183; St324-Sp184; St326-Sp185; S113-Sp186; St330-Sp187; St333-Sp188; St355-Sp132; S115-K73; S115-Sp189;

St337-Sp190; St338-Sp191; St339-Sp192; St342-K74; St345-K75; S118-K76; St349-Sp193; St317-Sp195; S110-Sp196; St319-Sp197;

St320-Sp132; S111-Sp198;

P2-S35; P6-St158; Cp1-Sp31

Przepompownie ścieków P2 i P6

Przyłącza energetyczne do przepompowni P2 i P6.

- Budowa 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 1430 w m. Mokrsko 185 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 57mb),

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 885/5 w m. Mokrsko 67 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 58,9mb),

- 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na dz. nr 1014; 1013; 1012/1, 915 w m. Mokrsko nr 130, 132, 134 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 113,68mb).

- Budowane – tłocznia P1, przepompownie ścieków P1 i P2 mają być wpięte i współpracować z systemem monitoringu i wizualizacji pracującym w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Mokrsko. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji Hydro-Net, zainstalowanym na Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w oczyszczalni ścieków w Mokrsku.

- Do Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla robót kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych i gminnych oraz koszty zajęcia pasów dróg.

- W ramach podetapu w Roku 2012 należy wykonać:

Z zakresów 3.1.2.  pkt. 1 i 2. wykonanie odcinka kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przyłączami: St25 – Sp14; C129 – C130; C130 – S20; S20 – S21; S21 – S23; S23 – St88.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowo – technicznych, przedmiarach robót  oraz w załączniku Nr  8-   Opis wyposażenia szaf sterowniczych przepompowni i tłoczni ścieków wraz z systemem monitoringu obowiązujący w gminie Mokrsko oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w załączniku które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ.

Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej  Zamawiającego.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 Przepompownie ścieków

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych poprzez ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej  lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem, iż będą one posiadać parametry  nie gorsze niż określone w Dokumentacji projektowej. Dla porównania parametrów równoważności należy przyjąć wielkości/ informacje zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Występujące w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia – w żadnym przypadku nie oznacza to obowiązku ich zastosowania. W przypadku złożenia oferty równoważnej  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dokument z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż zaoferowane materiały i urządzenia mają  takie same lub lepszych parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne w odniesieniu do określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i powierzenia mu realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3.3 Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na okres min 5 lat a na zamontowane urządzenia gwarancji producenta która nie może być krótsza niż 5 lat.

4.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia zgodnie z ich opisem zawartym w punkcie 3 SIWZ . Zamawiający dopuszcza składanie ofert zarówno na jedną jak i na obie części zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w następujących terminach;

- Dla części I zamówienia w terminie do 31 października 2012 r.

- Dla części II zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014 r., w tym podetap w terminie do 5 czerwca 2012 r – poz. 1 w harmonogramie płatności.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

9.1 O zamówienie w części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie  (zakończenie a nie rozpoczęcie i zakończenie) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego  kontraktu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 90 sztuk oraz wartości wykonanych robót co najmniej 1.000.000,00zł BRUTTO:

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj.

  - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł

  - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł

9.2 O zamówienie w części II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

  - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i  instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie  (zakończenie a nie rozpoczęcie i zakończenie) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj.

  - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł

  - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł

9.3 W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia zamierza polegać na potencjale innych podmiotów do oferty załącza pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania robót budowlanych z treści  zobowiązania musi wynikać iż podmiot udostępniający  będzie uczestniczył w realizacji zamówienia tzn. będzie podwykonawcą lub oddeleguje do dyspozycji Zamawiającego własnych pracowników posiadających wymagane doświadczenie.

W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia w zakresie kierowania robotami z  zobowiązania musi wynikać w jaki sposób potencjał zostanie udostępniony (oddelegowanie pracowników, bezpośredni udział).

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

10.1 W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznik nr 3,

  - W przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału zamierza polegać na potencjale innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. a i b  dla każdego z tych podmiotów.

10.2 W celu wykazania iż spełniają warunki udziału

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określone w pkt. 9.1 lub 9.2 – wzór nr 2,

- Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca (sporządzony wg załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji) i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a w szczególności kierować robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

- Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (wg załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji)

- Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie zrealizowanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na przykład referencje.

- Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

- Informację  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy– wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji na okres wykonywaniu zamówienia zasobów potwierdzających spełnienie warunków

- W przypadku korzystania z potencjału finansowego innego podmiotu informację   banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których udostępniający potencjał posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową udostępniającego potencjał – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

10.3  W celu wykazania iż oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego

- Dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w przypadku składania ofert równoważnych.

- Dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia  w zakresie I części zamówienia odpowiadają określonym przez Zmawiającego wymaganiom , tj.:

  - Deklarację zgodności CE o spełnieniu przez Urządzenie wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC wydaną na podstawie przeprowadzonych badań w jednostce notyfikowanej, odpowiadającą wszystkim standardom PN EN 12566-3 +A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. 3 część. Fabrycznie i (lub) na budowie zmontowane oczyszczalnie ścieków” potwierdzoną załączonym do oferty Raportem z Badań z Laboratorium Notyfikowanego.

  - Raport z Badań z Laboratorium Notyfikowanego dla danego typoszeregu oferowanej oczyszczalni przydomowej potwierdzający spełnienie ww. wymagań,

  - opis techniczny oferowanej oczyszczalni przydomowej (lub karta techniczna urządzeń),

10.4 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

a) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo Oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich zaświadczeń.

10.5  Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie

- Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo może wynikać z odrębnego dokumentu lub umowy regulującej współpracę podmiotów. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy złożyć w formie pisemnej - oryginał lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, może przedłożyć jeden z wspólnie występujących wykonawców, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku- podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru składa odrębnie każdy z wykonawców.

- Wykaz robót budowlanych może przedłożyć jeden z wspólnie występujących wykonawców jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytów wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert może przedłożyć jeden z wspólnie występujących wykonawców jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie – składają odrębne Informacje, które łącznie musza potwierdzać spełnienie warunku.

- Opłaconą polisę /a w  przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia składa każdy wspólnie występujący wykonawca. Suma ubezpieczenia powinna być proporcjonalna do zakresu rzeczowego jaki wykonawca będzie realizował.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców – jeżeli nie została ona załączona do oferty.

10.6. Dokumenty wymienione w pkt. 10.1 ppkt. b; pkt. 10.2 ppkt. a-c; e;  h; pkt. 10.4; pkt. 10.5 ppkt. a-c; e;  winny być przedstawione w formie oryginału

Pozostałe w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10.8 Wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przed terminem składania ofert przez wykonawcę jako tajemnica tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Art 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zmian.). Wykonawca zastrzegający dokumenty powinien wyraźnie je oznaczyć.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z             wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania ich za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie.

Adres, numer telefaksu oraz adres e-mail zamawiającego podane zostały w punkcie 1 instrukcji dla wykonawców.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z    wykonawcami.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Beata Marczak, tel. (043) 886 32 77 wew. 31, w godz. 800-1500, pokój nr 9-procedura.

Kamil Piekarski tel. (043) 886 32 77 wew. 31, w godz. 800-1500, pokój nr 9-       procedura.

Tadeusz Kik, tel. (043) 886 32 77 wew. 22, w godz. 800-1400,

pokój nr 1 (e-mail: urzad@mokrsko.pl) – przedmiot zamówienia.

- Wymagania dotyczące wadium

- Składana oferta musi być zabezpieczona wadium :

  - Dla części I przedmiotu zamówienia w wysokości 25.000,00 zł (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ).

  - Dla części II przedmiotu zamówienia w wysokości 100.000,00 zł (słownie:  sto tysięcy złotych 00/100 ).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 p.z.p.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.   Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Oznacza to, że:

  - wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert  musi znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ruścu O/Mokrsko,  nr rachunku 49 9264 0009 0020 0006 2000 0110. Na przelewie bezgotówkowym należy umieścić informację:

„Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko ”

  - W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu należy załączyć do oferty (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z ofertą). Dokument ten musi być ważny w całym okresie związania ofertą – pierwszym dniem jego obowiązywania powinien być dzień otwarcia ofert.

  - W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności muszą zawierać sytuacje określone :

- w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw.

- w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci/ zwolni wadium w terminach i sytuacjach określonych w art. 46 p.z.p.

## Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do sporządzenia ofert zgodnie z treścią niniejszej SIWZ – wykorzystując wzór nr 1 .

- Oferty, których treść nie będzie zgodna z SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89 p.z.p.

- Oferta winna być napisana w języku polskim. Zamawiający zaleca aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane  oraz spięte lub zszyte.

- Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub jego pełnomocnika wymienionego we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub Krajowym Rejestrze Sądowym – pełnomocnictwa osób, które podpisały ofertę a nie są wymienione w ewidencji lub Rejestrze KRS należy załączyć do oferty. jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

- Ewentualne poprawki w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający prosi, aby Formularz Oferty i oświadczeniA były podpisane w sposób czytelny, to znaczy umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub zaopatrzone w pieczątkę imienną. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy „Formularz Oferty” został podpisany przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę Zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

- Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Wyroby budowlane powinny być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom określonym w  Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Stwierdzenie przez zamawiającego podania przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania (art. 24 ust.2 pkt 2 p.z.p.)

- Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, iż zlecenie podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania jego pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, które prace, zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający uzna, że Wykonawca podjął się samodzielnego wykonania zamówienia

- Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1)  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2)  Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego w terminie nie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie pisemnej bez ujawniania źródła zapytania  i opublikuje treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ – Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, a wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawców ustalone w SIWZ ulegają zmianie stosownie do przekazanego wyjaśnienia. Treść zmiany zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie pisemnej i opublikuje treść zmiany na stronie internetowej Zamawiającego.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Mokrsku (pokój nr 7) w terminie najpóźniej do dnia 05.04.2012r. do godz.1200. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników do niej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Mokrsko

OFERTA PRZETARGOWA Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko” N I E O T W I E R A Ć P R Z E D T E R M I N E M O T W A R C I A O F E R T

- Oferty nadesłane do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firmy kurierskiej należy oznaczyć w w/w sposób i przesłać w dodatkowej zewnętrznej kopercie  zaadresowanej następująco:

Gmina Mokrsko

Mokrsko 231

98-345 Mokrsko

OFERTA PRZETARGOWA wykonanie zadania: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”

N I E O T W I E R A Ć P R Z E D T E R M I N E M O T W A R C I A O F E R T

3)	Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać potwierdzenie złożenia z numerem wpływu odnotowanym na kopercie.

- Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na przyczynę opóźnienia będą zwracane .

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na każde zadanie.

- Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert za pomocą pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu musi być oznaczone jak oferta i dodatkowo opisane „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem nr wpływu umieszczonego na potwierdzeniu złożenia – jeżeli było wystawione.

7)	Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.04.2012r. o godz. 1215 w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 9 (sala konferencyjna).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej oferty zamawiający ogłosi zawarte w niej informacje:

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cenę brutto (z podatkiem VAT),

- termin wykonania zamówienia,

- okres rękojmi,

- warunki płatności.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek  zamawiający prześle mu informację, zawartą w protokole sporządzonym przy  otwieraniu ofert.

- Sposób obliczenia ceny oferty.

- cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

- podstawą do określono ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, zajęcia pasa drogowego, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, itp.) wraz z jego późniejszą likwidacją, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, sporządzenia projektu BIOZ, pełnej obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wykonawcy we własnym zakresie zobowiązani są do sporządzenia na podstawie dokumentów określonych w podpunkcie 1 przedmiarów robót. Na ich podstawie należy:

  - obliczyć ceny jednostkowe poszczególnych oczyszczalni (dla części I) i wpisać je do Formularza Cenowego – załącznik nr 1.1 i po podsumowaniu przenieść do Formularza Oferty

  - Obliczyć ceny za  wykonanie poszczególnych zakresów robót (dla części II) i wpisać je do Formularza Cenowego załącznik nr 1.2 i po podsumowaniu przenieść do Formularza Oferty.

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Ceny jednostkowe muszą także obejmować koszty, o których mowa w podpunkcie „2”. W przypadku nie ujęcia w tym zestawieniu wszystkich robót (prac) wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Braki takie nie będą także podstawą do odrzucenia oferty.

Nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno dla wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty);

- Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R,Ko, Z,M,S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

- Kwoty obliczone w ten sposób należy przenieść do Formularzy cenowych załączniki 1.1, 1.2 i po ich podsumowaniu do Formularza Oferty – załącznik nr 1

- Opis Kryteriów, oraz sposobu oceny ofert

- Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, stosując kryterium:

Cena brutto – 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.   Pozostałe proporcjonalnie mniej,  według formuły:

(Cn/Cof.b. x100) x 100 %= liczba punktów , gdzie:

Cn  - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100- wskaźnik stały

100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.

2)	Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży ofertę: zawierającą najniższą cenę brutto oraz spełniającą warunki określone w p.z.p i SIWZ.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie stosownych wyjaśnień, a następnie podejmie działania określone w art. 90 p.z.p.

  - Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -  niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę w którego ofercie zostały poprawione.

7) Zastosowanie niewłaściwych stawek VAT nie będzie traktowane jako omyłka rachunkowa, lecz jako błąd w obliczeniu ceny oferty (art. 89 ust.1 pkt 6) i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu oraz zamieści informację o wyborze na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy 
w zawiadomieniu przekazanym Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający  wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzania ich  ponownej oceny.

- Wykonawca, którego ofertę wybrano będzie zobowiązany do:

- sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,

- wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie . Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 p.z.p. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach  z poręczeniem wekslowym  banku, ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym lub rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ruścu O/ Mokrsko nr konta   49 9264 0009 0020 0006 2000 0110.

d) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej Zamawiający prosi aby zostały złożone odrębne dokumenty wystawione odpowiednio  na 30 i 70 % kwoty zabezpieczenia.

###### Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym Wykonawcom.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wzór – załącznik nr 1 – Formularz Oferty

o f e r t A

| (pieczątka oferenta) |  | Gmina Mokrsko 98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 tel./fax ( 043) 886 32 77 e-mail: urzad@mokrsko.pl www.bip.mokrsko.akcessnet.net NIP 832-19-79-374, REGON 730934654 |
| --- | --- | --- |

Podstawowe informacje o firmie  oferenta

| Nazwa Oferenta …………………………………. …………………………………. | Adres Oferenta ………………………………………………….. …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym / Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ..................................................... | Nr w rejestrze |
| NIP: | Regon: |
| telefon: | fax.: | e-mail: |
| Kapitał zakładowy* ……………………… | Kapitał wpłacony *…………………………. |

* - dotyczy wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  .

Oferuję wykonanie n/w zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| Określenie przedmiotu zamówienia | Oferta |
| --- | --- |
|  | Cena netto (w zł) | Podatek VAT (w zł) | Cena brutto (w zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| „Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko” |
| Część I zamówienia |  |  |  |
| Cena brutto słownie |
| Część II zamówienia |  |  |  |
| Cena brutto słownie |
| Termin wykonania zamówienia | Dla części I zamówienia w terminie do 31 października 2012 r. Dla części II zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014 r. , w tym podetap w terminie do 5 czerwca 2012 r. |
| Okres RĘkojmi | 5 lat |
| Warunki płatności | przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury |

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wadium w kwocie ……………….zł zostało wniesione w dniu……………….. w formie:…………………………….. lub na adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy nie wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Inwestora).

- Z oferty wydzieliliśmy/nie wydzieliliśmy*  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - znajdują się one w odrębnej kopercie. Zastrzegamy, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczamy, że

- zamówienie wykonamy samodzielnie*

- część zamówienia (określić zakres)

- ………………………………………

zamierzamy powierzyć  podwykonawcom. *

- Integralną częścią oferty są:

| Lp. | Nazwa dokumentu | Nr załącznika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

| Data | OFERENT |
| --- | --- |

*- niepotrzebne skreśl

Wzór- załącznik nr 1.1 –Formularz cenowy dla części  I

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY DLA  CZĘŚCI I

| Lp. | Lokalizacja oczyszczalni przydomowej | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- |
|  | Miejscowość | Nr działki |  |
| 1 | Brzeziny 2 | 29 |  |
| 2 | Brzeziny 3 | 9 |  |
| 3 | Brzeziny 4 | 10 |  |
| 4 | Brzeziny 5 | 12 |  |
| 5 | Chotów 118 | 445/2 |  |
| 6 | Chotów 119 | 160 |  |
| 7 | Chotów 122a | 122/3 |  |
| 8 | Chotów 122 | 122/5 |  |
| 9 | Chotów 126 | 126 |  |
| 10 | Chotów 127 | 141 |  |
| 11 | Chotów 128a | 134 |  |
| 12 | Chotów 2a | 104/1 |  |
| 13 | Chotów 3 | 104/2 |  |
| 14 | Chotów 3a | 103 |  |
| 15 | Chotów | 445/1 |  |
| 16 | Komorniki 150 | 514 |  |
| 17 | Komorniki 151 | 439 |  |
| 18 | Komorniki 153 | 511 |  |
| 19 | Komorniki 154 | 444 |  |
| 20 | Komorniki 159 | 505 |  |
| 21 | Krzyworzeka 142 | 210/1 |  |
| 22 | Krzyworzeka 293 | 813/3 |  |
| 23 | Krzyworzeka 294 | 810 |  |
| 24 | Krzyworzeka 298 | 806 |  |
| 25 | Krzyworzeka 298a | 805/3 |  |
| 26 | Krzyworzeka 299 | 805/4 |  |
| 27 | Krzyworzeka 296 | 808/3; 812/4 |  |
| 28 | Krzyworzeka 83 | 97 |  |
| 29 | Lipie 1 | 263 |  |
| 30 | Lipie 3 | 231 |  |
| 31 | Lipie 4 | 232 |  |
| 32 | Lipie 6a | 286 |  |
| 33 | Mątewki 1 | 1/3 |  |
| 34 | Mątewki 10 | 37; 38 |  |
| 35 | Mątewki 11 | 82 |  |
| 36 | Mątewki 14 | 72 |  |
| 37 | Mątewki 5 | 17; 18; 13/4 |  |
| 38 | Mątewki 6 | 51 |  |
| 39 | Mątewki 8 | 43 |  |
| 40 | Mątewki 2 | 3 |  |
| 41 | Mątewki 3 | 4 |  |
| 42 | Mątewki 12 | 81 |  |
| 43 | Mokrsko 17 | 1117 |  |
| 44 | Mokrsko 19 | 1116 |  |
| 45 | Mokrsko 215 | 1587/1 |  |
| 46 | Mokrsko 25 | 1125 |  |
| 47 | Mokrsko 262 | 217/2 |  |
| 48 | Mokrsko 372 | 33 |  |
| 49 | Mokrsko 9 | 1124 |  |
| 50 | Motyl Żelazna | 175/1 |  |
| 51 | Motyl Żelazna | 771 |  |
| 52 | Motyl Żelazna 16 | 173 |  |
| 53 | Motyl Żelazna 17 | 172/1 |  |
| 54 | Motyl Żelazna 21 | 822 |  |
| 55 | Motyl Żelazna 25 | 169 |  |
| 56 | Motyl Żelazna 26 | 168/1; 168/2 |  |
| 57 | Motyl Żelazna | 186; 185/4 |  |
| 58 | Mokrsko Kośnik | 1153 |  |
| 59 | Ożarów | 253 |  |
| 60 | Ożarów | 2780/1 |  |
| 61 | Ożarów 104 | 86 |  |
| 62 | Ożarów 208b | 701/9 |  |
| 63 | Ożarów 209 | 670 |  |
| 64 | Ożarów 210 | 671/1; 671/2 |  |
| 65 | Ożarów 211 | 672; 669/3 |  |
| 66 | Ożarów 213 | 676 |  |
| 67 | Ożarów 261 | 586/1 |  |
| 68 | Ożarów 263 | 587 |  |
| 69 | Ożarów 265 | 589 |  |
| 70 | Ożarów 99 | 39 |  |
| 71 | Ożarów | 552 |  |
| 72 | Ożarów 195 | 128 |  |
| 73 | Ożarów 266 | 603; 599; 590 |  |
| 74 | Ożarów Kocilew 268 | 593 |  |
| 75 | Ożarów Kocilew 269a | 608 |  |
| 76 | Ożarów Sikornik 282 | 867/1 |  |
| 77 | Ożarów Sikornik 283 | 495 |  |
| 78 | Ożarów Sikornik 284 | 496 |  |
| 79 | Ożarów Słoniny 214 | 666 |  |
| 80 | Ożarów Słoniny 215 | 664 |  |
| 81 | Ożarów Słoniny 216 | 663 |  |
| 82 | Ożarów Słoniny 217 | 631 |  |
| 83 | Ożarów Słoniny 218 | 633 |  |
| 84 | Słupsko | 168/2 |  |
| 85 | Słupsko 48 | 220 |  |
| 86 | Słupsko 48A | 150/3 |  |
| 87 | Słupsko 49 | 139 |  |
| 88 | Słupsko 52 | 136 |  |
| 89 | Słupsko 54 | 130 |  |
| 90 | Słupsko 57 | 12 |  |
| 91 | Słupsko 59 | 10/1 |  |
| 92 | Słupsko 60 | 99 |  |
| 93 | Słupsko 61 | 100 |  |
| 94 | Stanisławów 3 | 769/1; 769/2 |  |
| 95 | Stanisławów 6 | 773/2 |  |
| RAZEM NETTO |  |
| VAT 23 % |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Wzór- załącznik nr 1.2 –Formularz cenowy dla części  II

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY DLA  CZĘŚCI II

| LP. | Wyszczególnienie robót | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Z zakresów 3.1.2. pkt. 1 i 2 wykonanie odcinka kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przyłączami: St25 – Sp14; C129 – C130; C130 – S20; S20 – S21; S21 – S23; S23 – St88. |  |
| 2 | Zakres 3.1.2. pkt. 1 - Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka podzielony w części: a) Sp48 – St2; C4-SI. |  |
| 3 | Zakres 3.1.2 pkt. 1 - Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka podzielony w części: b) St2 – St25; P1 – C4; tłocznia P1. |  |
| 4 | Zakres 3.1.2 pkt. 3 - 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko |  |
| 5 | Zakres 3.1.2. pkt. 2 - Odcinek obejmujący wykonanie przepompowni ścieków P2 i P6 oraz zlewnie pompowni P6 i P2 oraz część zlewni pompowni P1; odcinek na południe od drogi powiatowej Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka do studni S121 na terenie miejscowości Ożarów; odcinek pomiędzy studniami S21, a S121, z wyłączeniem zlewni pompowni P5. |  |
|  | Razem wartość robót netto |  |
|  | Podatek VAT 23 % |  |
|  | Razem wartość robót brutto |  |

Wzór - załącznik nr 4

...............................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................
Adres Wykonawcy ...................................................................................................
Numer tel./fax  .......................................................................................................

Starając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z ……………………………………………………………………………………………………………(nazwa zamówienia) na podstawie Art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm. )  świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam że spełniam:

- samodzielnie

- wspólnie z innymi podmiotami

warunki udziału określone w Art 22 ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm. )   w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejscowość ...................................... dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

...............................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................
Adres Wykonawcy ....................................................................................................
Numer tel./fax  ........................................................................................................

Starając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa zamówienia)  po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych jako wykonawca ubiegający się o zamówienie - na podstawie § 2 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. nr 226, poz.1817) świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam, że w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności zobowiązujących Zamawiającego  do wykluczenia mnie z postępowania.

Miejscowość ...................................... dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Wzór – załącznik nr 6

Wykaz osób , którymi Wykonawca dysponuje

Wykonawca …...........................................................................................

Adres ….............................................................................................

Numer telefonu …........................................Numer tel. /fax …...............................

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Uprawnienia | Zakres wykonywanych przez nich czynności | Podstawa dysponowania wskazana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że w/w  osoby w wykazie , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane w siwz uprawnienia.

| Data | Wykonawca |
| --- | --- |

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania niniejszego zamówienia.

Wzór - załącznik nr 7

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................

Adres Wykonawcy................................................................................................

Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia.

| Lokalizacja | Całkowita wartość | Rodzaj robót | Czas realizacji | Nazwa zleceniodawcy | Opis robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| Data ……………… | Wykonawca …………………………… |

Załącznik nr 8  do SIWZ -Harmonogram płatności

Zadanie I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko

| l.p. | Opis | Wartość PLN | II kw 2012 r. | III kw 2012 r. | IV kw 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko | 100,00 % | - | 50,00 % | 50,00 % |

Zadanie II

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków zlokalizowanej na działkach w obrębach – Brzeziny, Chotów, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów”

| l.p. | Opis | Wartość PLN | II kw 2012 r. | III kw 2012 r. | IV kw 2012 r. | I kw 2013 r. | II kw 2013 r. | III kw 2013 r. | IV kw 2013 r. | I kw 2014 r. | II kw 2014 r. | III kw 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podetap 1 ( Z zakresów 3.1.2. pkt. 1 i 2. wykonanie odcinka kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przyłączami: St25 – Sp14; C129 – C130; C130 – S20; S20 – S21; S21 – S23; S23 – St88) | 100,00 % |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakres 3.1.2. pkt. 1 - Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka podzielony w części: a) Sp48 – St2; C4-SI. b) St2 – St25; P1 – C4; tłocznia P1. Zakres 3.1.2 pkt. 3 - 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko Zakres 3.1.2. pkt. 2 - Odcinek obejmujący wykonanie przepompowni ścieków P2 i P6 oraz zlewnie pompowni P6 i P2 oraz część zlewni pompowni P1; odcinek na południe od drogi powiatowej Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka do studni S121 na terenie miejscowości Ożarów; odcinek pomiędzy studniami S21, a S121, z wyłączeniem zlewni pompowni P5. | 100,00 % | - | - | - | - | - | 23,00 % | 20,00 % | - | 20 % | 37,00 % |

WZÓR UMOWY dla części I -załącznik nr 9

Nr: ………………..

Zawarta w dniu ………………….. w Mokrsku,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)    pomiędzy:

Gminą Mokrsko

z siedzibą Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko

NIP: 832-19-79-374

Reprezentowanym przez:

1. Tomasza Kąckiego		– 	Wójta Gminy

2. Renatę Nagłą			 –	Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

…………………………………………………….……………

z siedzibą ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………….

Reprezentowanym przez

1. ……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko. W ramach zadania przewiduje się budowę 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach (na wymienionych działkach):

Brzeziny - 29, 9, 10, 12,

Chotów - 445/2, 160, 122/3, 122/5, 126, 141, 134, 104/1, 104/2, 103, 445/1

Komorniki - 514, 439, 511, 444, 505,

Krzyworzeka - 210/1, 813/3, 810, 806, 805/3, 805/4, 808/3, 812/4, 97

Lipie - 263, 231, 232, 286,

Mątewki - 1/3, 37, 38, 82, 72, 17, 18, 13/4, 51, 43, 3, 4, 81

Mokrsko - 1117, 1116, 1587/1, 1125, 217/2, 33, 1124,

Motyl Żelazna - 175/1, 771, 173, 172/1, 822, 169, 168/1, 168/2, 186, 185/4

Mokrsko Kośnik dz. nr 1153

Ożarow - 253, 2780/1, 86, 701/9, 670, 671/1, 671/2, 672, 669/3, 676, 586/1, 587, 589, 590, 39, 552, 128, 603, 599,

Ożarow Kocilew - 593, 608,

Ożarow Sikornik - 867/1, 495, 496,

Ożarow Słoniny - 666, 664, 663, 631, 633,

Słupsko - 168/2, 220, 150/3, 139, 136, 130, 12, 10/1, 99, 100,

Stanisławów - 769/1, 769/2, 773/2.

- Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne oraz w sytuacji rezygnacji właściciela działki, na której ma być wykonana oczyszczalnia przydomowa. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1  niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,  w wysokości:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……..……………………… zł

słownie złotych: ………….……………………………...………………………

w tym podatek VAT 23% w wysokości: …………………………………… zł

słownie złotych: ……………………………………………………………….

cenna netto w wysokości: …………………………………………………….. zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3,4 i 5

- Wynagrodzenie w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku Vat.

- W przypadku rezygnacji z wykonania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót  zaniechanych, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy ) sposób obliczenia wartości tych robót , która zostanie potrącona wykonawcy, będzie następujący :

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu , określonej w tym harmonogramie , od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie niewykonanej części tego elementu na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy . W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby utrudniony  dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę , w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 3

            - Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-termininowo-finansowego w zależności od wysokości środków finansowych.

            - Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

            - Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową , wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

            - W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy  lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 15 umowy.

            - Faktury za prace stanowiące podmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę tj …………………………….

            - Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane.

            - Nieprzekazanie wskazanych w ust. 8 dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

            - Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia na skutek nieprzekazania w terminie wskazanych w ust. 8 dokumentów obciążają wykonawcę -  w szczególności nie przysługuje mu prawo do odsetek od nieprzekazanej kwoty.

§ 4

- Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy

- rozpoczęcie 5 dni od daty przekazania placu budowy;

– zakończenie ……………………………………………………………….

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ, w tym harmonogramem płatności.  Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić.

- W przypadku zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez Urząd Marszałkowski w Lodzi oraz WFOŚiGW w Łodzi w stosunku do zapotrzebowań, Wykonawca  dokona odpowiedniej korekty harmonogramu, o  którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy  dostosowany do dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający.

- Zmiana wysokości przyznanych Zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o tym fakcie . Korekty dokona Wykonawca uwzględniając stan zaawansowania robót . Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu  powodujących niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych;

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 7 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5

Obowiązki stron.

- Obowiązki  Zamawiającego.

- Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie pozwolenia na budowę wraz  z dziennikiem budowy.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Regulowanie płatności wynikających z wystawionych, na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy, faktur.

- Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłużenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie odnośnie tej części przedmiotu umowy. Ceny tych samych składników cenotwórczych ( R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiotowych z danej branży robót.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym , zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonywania zamówienia.

- Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót;

- Opracowanie projektu organizacji  ruchu;

- Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego;

- Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

- Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.  Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. NR 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie;

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi obmiarów oraz Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów;

- Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru

- Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych

- Zapewnienie kadry i nadzoru  z wymaganymi uprawnieniami;

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy .

§ 6

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie tj. …………………………………………………………………………………………

posiadającego uprawnienia ……………………………………………………… numer uprawnień………………………………………………………………….., z siedzibą: ………………………………………., tel. …………………………..

Kierownikiem budowy będzie: ………………………………………………,

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności………………..………………

Nr uprawnień: ……………………………………………………………………….

- Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 7

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż do 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona obioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego  pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin;  fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia na okres wskazany przez producenta jednak nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy urządzenie będzie działało wadliwie  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego (użytkownika) i wady nie dadzą się usunąć, Wykonawca na własny koszt dokona wymiany urządzenia na nowe.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje:

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, odbywać się będą na wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej, niż co 12 miesięcy;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji;

3) koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe w skutek:

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) normalnego zużycia budynku lub jego części;

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wybudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę  wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostaje wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdy w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.

- Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego o zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można powiedzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 4 ust. 7 punkty od „a” do „e” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego 2- miesięcznego terminu ;;

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót-odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy -odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów  budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń;

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na protokolarnego ustalenia  przygotowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę , w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów , robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę o oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za korzystanie z usług podwykonawcy bez zgody zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  .

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………….zł

słownie złotych: …………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie……………………………………

- W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należne wykonanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tej. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za wypadkiem kwot potrąconych na pokrycie roszczeń zamawiającego.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł oraz

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stronę wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym : Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:

WZÓR UMOWY dla części II -załącznik nr 10

Nr: ………………..

Zawarta w dniu ………………….. w Mokrsku,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)    pomiędzy:

Gminą Mokrsko

z siedzibą Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko

NIP: 832-19-79-374

Reprezentowanym przez:

1. Tomasza Kąckiego		– 	Wójta Gminy

2. Renatę Nagłą			 –	Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

…………………………………………………….……………

z siedzibą ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………….

Reprezentowanym przez

1. ……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków zlokalizowanej na działkach w obrębach – Brzeziny, Chotów, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów” .

Zakres inwestycji:

1.1.Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 2406mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 276mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN90 - 1236mb

PROFILE: P1-St19; S1-S37; St22-Sp1; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4; S13-Sp5; S14-Sp6; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Sp10;

S19-Sp11; S20-Sp12; S21-St81; St78-Sp13; S39-S40; S40-SI1; SI1-Sp14; St81-Sp15; St1-Sp41; St4-S44; S3-St122; S7-St134; S58-

St139; St138-Sp47; St139-Sp48

P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129

Tłocznia ścieków P1.

Przyłącze energetyczne do tłoczni P1.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej do tłoczni P1.

1.2.Odcinek obejmujący wykonanie przepompowni ścieków P2 i P6 oraz zlewnie pompowni P6 i P2 oraz część zlewni pompowni P1; odcinek na południe od drogi powiatowej Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka do studni S121 na terenie miejscowości Ożarów; odcinek pomiędzy studniami S21, a S121, z wyłączeniem zlewni pompowni P5.

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 5313mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 3867mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 869mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 DN90 - 544mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 DN63 - 33mb

PROFILE: S1-S37 - odcinek od istniejącej studni S21 do S37; St28-Sp16; St29-Sp17; S22-St87; St85-Sp216; S23-St88; St88-Sp18;

St35-Sp19; St37-Sp20; S26-Sp21; S26-Sp22; St42-K10; S27-Sp24; St47-Sp25; St53-S41; S41-Sp26; S31-Sp27; St58-St91; St91-Sp28;

St61-Sp29; S33-Sp30; St64-Sp31; St66-Sp32; S34-St92; St92-Sp33; St71-Sp34; St73-Sp35; S35-Sp36; S36-S43; S43-Sp37; St74-K26;

St75-Sp38; St77-Sp39; S37-Sp40; P2-St144; S61-St158; St146-Sp49; S63-Sp50; St148-Sp51; St149-Sp52; S64-Sp53; St150-Sp54;

St152-Sp55; St153-Sp56; St154-Sp57; St155-K54; St158-Sp58; S62-Sp59; St143-Sp60; St144-Sp61; P6-S111; St316-S123; St322-

Sp182; St323-Sp183; St324-Sp184; St326-Sp185; S113-Sp186; St330-Sp187; St333-Sp188; St355-Sp132; S115-K73; S115-Sp189;

St337-Sp190; St338-Sp191; St339-Sp192; St342-K74; St345-K75; S118-K76; St349-Sp193; St317-Sp195; S110-Sp196; St319-Sp197;

St320-Sp132; S111-Sp198;

P2-S35; P6-St158; Cp1-Sp31

Przepompownie ścieków P2 i P6

Przyłącza energetyczne do przepompowni P2 i P6.

1.3.  Budowa 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko:

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 1430 w m. Mokrsko 185 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 57mb),

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 885/5 w m. Mokrsko 67 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 58,9mb),

  - 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na dz. nr 1014; 1013; 1012/1, 915 w m. Mokrsko nr 130, 132, 134 (DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 – 113,68mb).

- Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1  niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,  w wysokości:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …..………………………… zł

słownie złotych: ……………………………………………...……………………

w tym podatek VAT 23% w wysokości: …………………………………… zł

słownie złotych: …………………………………………………………………….

cenna netto w wysokości: …………………………………………………….. zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3,4 i 5

- Wynagrodzenie w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku Vat.

- W przypadku rezygnacji z wykonania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót  zaniechanych, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy ) sposób obliczenia wartości tych robót , która zostanie potrącona wykonawcy, będzie następujący :

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym  nastąpi odliczenie wartości tego elementu , określonej w tym harmonogramie , od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie niewykonanej części tego elementu na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy . W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby utrudniony  dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lb KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 3

            - Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-termininowo-finansowego w zależności od wysokości środków finansowych.

            - Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

            - Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

            - W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy  lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 15 umowy.

            - Faktury za prace stanowiące podmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę tj …………………………….

            - Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane.

            - Nieprzekazanie wskazanych w ust. 8 dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

            - Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia na skutek nieprzekazania w terminie wskazanych w ust. 8 dokumentów obciążają wykonawcę -  w szczególności nie przysługuje mu prawo do odsetek od nieprzekazanej kwoty.

§ 4

- Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy

- rozpoczęcie 5 dni od daty przekazania placu budowy;

– zakończenie ……………………………………………………………….

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ, w tym harmonogramem płatności.  Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić.

- W przypadku zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez Urząd Marszałkowski w Lodzi oraz WFOŚiGW w Łodzi w stosunku do zapotrzebowań, Wykonawca  dokona odpowiedniej korekty harmonogramu , o  którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy  dostosowany do dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniąjący pełne wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiąjący.

- Zmiana wysokości przyznanych Zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o tym fakcie . Korekty dokona Wykonawca uwzględniając stan zaawansowania robót . Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu  powodujących niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

- wykonania zamówień dodatkowych;

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 7 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5

Obowiązki stron.

- Obowiązki  Zamawiającego.

- Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie pozwolenia na budowę wraz  z dziennikiem budowy.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Regulowanie płatności wynikających z wystawionych, na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy, faktur.

- Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłużenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie odnośnie tej części przedmiotu umowy. Ceny tych samych składników cenotwórczych ( R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiotowych z danej branży robót.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym , zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonywania zamówienia.

- Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót;

- Opracowanie projektu organizacji  ruchu;

- Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego;

- Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

- Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.  Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. NR 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie;

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi obmiarów oraz Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów;

- Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru

- Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych

- Zapewnienie kadry i nadzoru  z wymaganymi uprawnieniami;

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy .

§ 6

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie tj. …………………………………………………………………………………………

posiadającego uprawnienia ……………………………………………………… numer uprawnień………………………………………………………………….., z siedzibą: ………………………………………., tel. …………………………..

Kierownikiem budowy będzie: ………………………………………………,

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności………………..………………

Nr uprawnień: ……………………………………………………………………….

- Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 7

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż do 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona obioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego  pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin;  fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia na okres wskazany przez producenta jednak nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy urządzenie będzie działało wadliwie  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego (użytkownika) i wady nie dadzą się usunąć, Wykonawca na własny koszt dokona wymiany urządzenia na nowe.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje:

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, odbywać się będą na wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej, niż co 12 miesięcy;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji;

3) koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe w skutek:

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) normalnego zużycia budynku lub jego części;

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wybudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę  wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostaje wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdy w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.

- Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego o zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można powiedzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 4 ust. 7 punkty od „a” do „e” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego 2- miesięcznego terminu ;;

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót-odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy -odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów  budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń;

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na protokolarnego ustalenia  przygotowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę , w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów , robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę o oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za korzystanie z usług podwykonawcy bez zgody zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  .

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 1b i 1c nie mogą przekroczyć 20%  wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………………….zł

słownie złotych: …………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ………………………………………………………

- W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należne wykonanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tej. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za wypadkiem kwot potrąconych na pokrycie roszczeń zamawiającego.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości, co najmniej 2.500.000,00 zł oraz

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stronę wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym : Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:

# Footnotes

Wyrok KIO z 8. 02.2012 KIO 160/12 – uczestnictwo w realizacji zamówienia należy każdorazowo rozpatrywać zależnie od charakteru udostępnianego zasobu. W przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia taki dokument powinien zawierać wyrazne  nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia [stanowisko OSKZP]

Wyrok KIO z dnia 21.02.2011 r. sygn. akt KIO 248/11

Niepotrzebne skreślić